Wzór

UMOWA Nr ………… („Umowa”)

zawarta w dniu …………………… 2026 r. w Kamiennej Górze pomiędzy:

Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. 58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000072790, NIP 614-14-72-974, reprezentowaną przez:

- Arkadiusza Dybca	–  Prezesa Zarządu

- Roberta Greba	–  Wiceprezesa Zarządu w

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „SSEMP S.A.”

a

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym (zgodnie z odpisem aktualnym KRS stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy) przez…...…………………………………………………

Zamawiający i Wykonawca, w dalszej części Umowy mogą być nazywani indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1.
(Przedmiot Umowy)

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na remoncie dachu wraz z pełną rekonstrukcją zawalonych obszarów dachu, wymianą i naprawą uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, montażem nowego deskowania i pokrycia, montażem instalacji odwodnienia dachu i instalacji odgromowej oraz przemurowaniem uszkodzonych fragmentów ścian zewnętrznych budynku parowozowni wachlarzowej położonej w zespole Dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Lubaniu (dalej „Przedmiot Umowy”) zgodnie z:

- zakresem Projektu Architektoniczno-Budowlanego opracowanego przez Pracownię Projektową ATA Soczyński Mirosław, ul. Cmentarna 1, 59-800 Lubań (dalej „Projekt”),

- dokumentami projektowymi stanowiącymi załączniki do Umowy od numeru 9 do numeru 19 oraz 22 (dalej „Dokumentacja”),

- wymogami Zamawiającego,

- aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwaną dalej „Prawem budowlanym”, oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami.

- Przedmiot Umowy obejmuje między innymi:

- Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Projektem, ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy (zwaną dalej „Ofertą”), Specyfikacją Warunków Zamówienia stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy (zwanym dalej „Ogłoszeniem”), i które to dokumenty stanowią integralną część Umowy;

- Wykonanie rekonstrukcji więźby dachowej w historycznej formie wraz z analogicznym do historycznego systemem odprowadzania wody z dachu budynku parowozowni wachlarzowej położonej w zespole Dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Lubaniu;

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie:

- Dokumentacji,

- decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2023 r., nr 1655/2023 (załącznik nr 20), zwanej dalej „decyzją Konserwatora z dnia 3 października 2023 r.”,

- decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2025 r., DOZ-APN.650.501.2024.WK, (załącznik nr 21), zwanej dalej „decyzją Ministra z dnia 3 października 2025 r.”,

- decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze z dnia nr 1957/2025 z dnia 21 października 2025 r. – Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku (Załącznik nr 23), zwanej dalej „decyzją Konserwatora z dnia 21 października 2025 r.”.

- Zakres rzeczowy prac został opisany w Projekcie oraz Dokumentacji, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie nieujęte w Projekcie prace, które są konieczne do prawidłowego i zgodnego z ich celem oraz przeznaczeniem funkcjonowania obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia prace, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;

- Roboty w zakresie usuwania gruzu;

- Roboty budowlane;

- Roboty remontowe i renowacyjne;

- Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej;

- Roboty przy wznoszeniu rusztowań.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem.

§ 2.
(Sposób realizacji)

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy [zwanego również „Zadaniem”] zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Umowie, załącznikach do Umowy, wytycznymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zwanego dalej „Konserwatorem”), ofertą Wykonawcy, aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami.

- Wszelka dokumentacja wytworzona w związku z realizacją Umowy utworzona będzie w następujących formatach plików:

- dokumenty tekstowe – .docx,

- tabele, zestawienia – excel,

- fotografie, grafiki – .jpg, .psd,

- rysunki – .pdf.

- Zamawiający wymaga, aby każdorazowo przy przekazywaniu wszelkich dokumentów w wersji papierowej Wykonawca dołączył przekazywany dokument w formie elektronicznej, w formacie pliku wymienionym w ust. 2.

- W trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącej konsultacji realizacji Zadania z Zamawiającym, na każde żądanie Zamawiającego.

§ 3.
(Termin realizacji)

- Zamawiający określa termin wykonania Przedmiotu Umowy do dnia 30 listopada 2026 roku, z uwzględnieniem jednak postanowień ust. 3 oraz § 4 ust. 4 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania, określający płatności wynagrodzenia w rozbiciu na kolejne miesiące realizacji Zadania obejmujące jego poszczególne elementy („Harmonogram Rzeczowo-Finansowy”). Terminy wynikające z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie mogą przekroczyć terminu określonego w ust. 1 Umowy.

- Terminy określone zgodnie z ust. 1 i ust. 2  mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia siły wyższej obejmującej, w szczególności, następujące zdarzenia:

- Działania wojenne,

- Terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

- Skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,

- Bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców,

- Klęski żywiołowe, w szczególności huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie lub inne zdarzenia losowe będące poza możliwym wpływem Wykonawcy i Zamawiającego, wpływające na możliwość wykonania Umowy.

- Zaistnienie wymienionego w ust. 4 pkt 3 zdarzenia musi być potwierdzone pisemnie przez odpowiednie władze, organy lub właściwą izbę gospodarczą.

- Strony podejmą natychmiastowe działania w celu określenia rozsądnego rozwiązania uwzględniającego skutki siły wyższej.

§ 4.
(Dodatkowe obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego)

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawomocnych decyzji, pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień lub opinii innych organów i rzeczoznawców, niezbędnych dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,

- Wykonywanie Umowy i realizacji robót budowalnych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,

- Zapewnienie sprawowania nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w oparciu o Dokumentację i zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności:

- Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją,

- Kontrolowania parametrów materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania (o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Dokumentacji), przy realizacji Zadania,

- Stosowania i proponowania najkorzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego,

- Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych przewidzianych w Dokumentacji,

- Sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli Dokumentacja 
w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,

- Udziału w naradach technicznych. Strony zgodnie przyjmują, że sprawowanie nadzoru będzie realizowane przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego i w każdym czasie przez niego lub występującego w jego imieniu Inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach Kierownika budowy,

- Udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym robót budowlanych,

- Sprawowania nadzoru w następujący sposób:

- Przybycia niezwłocznie na plac budowy, tj. nie później niż w terminie 24 godzin od daty wezwania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, dokonanego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego telefonicznie lub emailem,

- Żądania wpisu do Dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją.

- Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej, zgodnie z § 14 Umowy,

- Udzielenie gwarancji na okres ……(…………..) lat na wykonany Przedmiot Umowy,

- Udzielenie rękojmi na okres …….(…………….) lat na wykonany Przedmiot Umowy,

- Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy,

- Uzgadnianie zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań z Zamawiającym,

- Zastosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania,

- Informowanie Zamawiającego w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca oraz na jego wniosek o postępie i zaawansowaniu prac projektowych,

- Usuwanie stwierdzonych wad, braków lub uchybień dokumentacji powykonawczej zgodnie z postanowieniami Umowy,

- Współdziałanie z Zamawiającym w celu realizacji Przedmiotu Umowy spełniającego cele określone w Umowie w tym uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również współdziałanie na etapie wykonywania robót budowlanych,

- Konsultacja i realizacja wytycznych uzyskanych od Konserwatora,

- Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w uzgodnionych terminach,

- Złożenie najpóźniej w dniu podpisania Umowy oświadczenia Wykonawcy dotyczącego RODO według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy.

- Przekazanie Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi tj. osoby spełniającej wymagania, o których mowa w art. 37c u.o.z.o.z.:

- imienia, nazwiska i adresu tej osoby;

- dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c u.o.z.o.z.;

- oświadczenia osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi tj. osoby spełniającej wymagania, o których mowa w art. 37c u.o.z.o.z. o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych, prowadzonych na podstawie Dokumentacji okaże się, że wskutek ukrytych wad, błędów lub braków projektowych w Dokumentacji konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót budowlanych, Wykonawca wykona je we własnym zakresie tj. w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą Umową, względnie zobowiązany będzie pokryć wszelkie należności związane z wykonaniem takich dodatkowych robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i zasadami etyki zawodowej. Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko będzie zobowiązany weryfikować obowiązujący stan prawny w całym okresie wykonania Umowy.

- Na etapie wykonania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania pełnego zakresu robót, objętych w Dokumentacji, który jest konieczny z punktu widzenia warunków Umowy, Projektu, poleceń Konserwatora, przepisów prawa oraz zasad wiedzy technicznej; o ile dla wykonania przedmiotu Umowy będzie konieczne dokonanie jakichkolwiek uzgodnień, wykonanie projektów zamiennych, warsztatowych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, pozwoleń, opinii lub ocen, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem.

- Zapewnienia na czas trwania robót kierownictwa robót przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

- Prowadzenia dziennika budowy oraz przechowywania Dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego.

- Ponoszenia kosztów organizacji i utrzymania zaplecza, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych dla pracowników, pomieszczeń magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu.

- Zapewnienia na terenie budowy należytego porządku, przestrzegania przepisów BHP i ppoż., ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą oraz uporządkowania terenu po wykonaniu robót. Za szkody spowodowane osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Usuwania i utylizowania, we własnym zakresie, z terenu wykonywania robót budowlanych odpadów materiałowych i inne pozostałości po robotach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy Prawo Ochrony Środowiska – dot. posiadania stosownego zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Koszty związane z opłatami za składowisko i utylizację ponosi Wykonawca.

- Wykonania Zadania z materiałów własnych. Materiały stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, czyli odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

- Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych.

- Zawiadomienia Zamawiającego o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,

- Protokolarne odebranie od Wykonawcy bezusterkowo kompletnie wykonanej Dokumentacji powykonawczej,

- Dokonanie odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych,

- Zwołanie odbioru końcowego najpóźniej na 7 dzień od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,

- Protokolarne przejęcie placu budowy po zakończeniu wykonania robót budowlanych (w dniu podpisania bezusterkowego końcowego odbioru robót).

§ 5.
(Podwykonawcy)

- W przypadku powierzenia określonego szczegółowo zakresu robót podwykonawcy i dokonania w powyższym zakresie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu w trybie i w sposób określony w art. 6471 § 1 i 4 kodeksu cywilnego oraz niezłożenia przez Zamawiającego sprzeciwu w sposób i w terminie określonym w art. 6471 § 1 i 4 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o zapłacie na jego rzecz przez Wykonawcę należności za realizację powierzonego mu do wykonania zakresu robót, w sposób i ze skutkiem określonym w § 8 ust. 3 Umowy.

- Podwykonawca musi posiadać co najmniej tożsame z wykonawcą doświadczenie dotyczące wykonywania robót budowlanych przy zabytku.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 3 Umowy ani zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

- Termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Zamawiający nie dopuszcza zastrzeżenia przez Wykonawcę w umowie z podwykonawcami terminu zapłaty należnego im wynagrodzenia ponad 30 dni.

- Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

§ 6.
(Osoby odpowiedzialne)

- Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy jest …………………………………………

- Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy jest ………………………………………………………………………………………...…….

- Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego ze strony Zamawiającego jest (są):

- ………………………………………………………………………………………………

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją Umowy jest ………………………………………… - SSEMP S.A. w Kamiennej Górze. Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11a, Tel. ……………………………………, e-mail …………………………………………

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Jarosław Osmolak - SSEMP S.A. w Kamiennej Górze. Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11a, Tel. 660-691-561 e-mail j.osmolak@ssemp.pl.

§ 7.
(Wynagrodzenie)

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wysokość zryczałtowanego wynagrodzenia Wykonawcy (zwanego dalej „Wynagrodzeniem”), w kwocie …………………………………… (słownie …………………………….………………….) zł netto + należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminów realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie, którego wysokość została wskazana w ust. 1 powyżej, uwzględnia elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu Umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji.

- Wszelkie wskaźniki cenotwórcze, przyjęte do wyceny wartości prac projektowych stanowiących Przedmiot Umowy, zawarte w Ofercie są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania Umowy.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Wykonawca oświadcza, że w/w kwota Wynagrodzenia obejmuje wszelkie ryzyka i koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz nie ulegnie ona zmianie w ciągu trwania okresu umowy. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie postanawiają wyłączyć możliwość dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego na zasadzie art. 632 § 2 k.c.

- Jeżeli w toku wykonywania prac okaże się, że ich część nie będzie wymagana, wynagrodzenie Wykonawcy ulega stosunkowemu obniżeniu o wartość prac niewykonanych. W tym przypadku umowa nie wymaga zmiany (aneksowania).

- Wykonawca oświadcza, że nie zalega z płaceniem podatków, składek ZUS i jest w posiadaniu odpowiednich zaświadczeń stwierdzających brak wyżej wskazanych zaległości.

§ 8.
(Rozliczenia stron)

- Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, obmierzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawiciela Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie podpisany protokół odbioru częściowego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Wysokość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową złożoną u Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Do faktury częściowej i końcowej Wykonawca załączy zestawienie należności dla podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur oraz oświadczenia podwykonawców o zapłacie na ich rzecz przysługujących im należności z tytułu wykonanych czynności w zakresie objętym wystawioną przez Wykonawcę fakturą oraz umową pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą, jak również dowody uiszczenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy/ów wynagrodzenia. Brak złożenia oświadczenia przez któregokolwiek z podwykonawców lub przedłożenia dowodu uiszczenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy/ów wynagrodzenia uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części przysługującej podwykonawcy, którego oświadczenia Wykonawca nie przedłoży wraz z dowodem uiszczenia na jego rzecz wynagrodzenia przez Wykonawcę, do czasu przedłożenia tych dokumentów. Wzór oświadczenia podwykonawcy zawiera Załącznik Nr 6 do Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie przyjmują, iż okres wstrzymania się Zamawiającego z wypłatą Wynagrodzenia lub jego stosownej części w przypadku opisanym w niniejszym ustępie nie stanowi opóźnienia Zamawiającego i w konsekwencji nie stanowi podstawy do naliczania odsetek za opóźnienie.

- Zamawiający będzie regulował należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………. prowadzony przez ……………………………. .

- Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego staje się skuteczna z chwilą doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z zaświadczeniem banku potwierdzającym prowadzenie rachunku Wykonawcy.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3.

- W razie opóźnienia w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

- Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług oraz posiadają nadany numer NIP. Faktury należy wystawiać według następujących danych:

|  | Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Adres | ul. Papieża Jana Pawła II 11a |  |
| Kod pocztowy | 58-400 |  |
| Miejscowość | Kamienna Góra |  |
| NIP | 614-14-72-974 |  |

- Faktury należy wysyłać na adres: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11a, 58-400 Kamienna Góra.

§ 9.

(Odbiory)

- Miejscem odbioru Przedmiotu Umowy jest teren wykonywania robót, to jest Podstrefa Lubań przy ulicy Gazowej, działka gruntu o numerze ewidencyjnym 16/8 (Gmina Miejska Lubań, Powiat Lubański, woj. dolnośląskie).

- Przewiduje się protokolarny odbiór prac, o których mowa w § 1.

- Podstawą odbioru końcowego będzie potwierdzenie poprawności zrealizowania przez Wykonawcę prac budowlanych z Projektem i Dokumentacją.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady Przedmiotu Umowy, to Zamawiający może:

    - odmówić odbioru Przedmiotu Umowy (bądź jego odpowiedniej części), jeśli wady są istotne i wyznaczyć termin na usunięcie wad i przedstawienie do ponownego odbioru Przedmiotu Umowy lub jego odpowiedniej części,

    - dokonać odbioru Przedmiotu Umowy (bądź jego odpowiedniej części) z wadami i żądać usunięcia wad (na wyłączny koszt Wykonawcy), wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem , iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmuje Przedmiotu Umowy i odstąpi od Umowy, z jednoczesnym zaznaczeniem tej okoliczności w protokole odbioru, zgodnie z § 10 ust. 2 umowy,

    - gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie – odstąpić od Umowy,

    - gdy wady nie są istotne – żądać obniżenia Wynagrodzenia - w tym przypadku, Strony wskażą w protokole odbioru Wynagrodzenie należne Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, Strony zobowiązane są do przystąpienia do ustaleń w sprawie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowo wykonane prace (z uwzględnieniem kwot już zapłaconych) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Strony dla ustalenia wynagrodzenia za wykonane prace zastosują w pierwszej kolejności dane wynikające z Umowy, a w przypadku braku wystarczających danych – obiektywne mierniki wartości materiałów i nakładów rzeczowych robót budowlanych stosowanych dla rynku lokalnego, publikowane np. w Katalogach Nakładów Rzeczowych i aktualne stawki nakładów rzeczowych, stawki cen: robocizny, materiałów i sprzętu na podstawie np. Sekocenbud.

- W przypadku żądania obniżenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 4 pkt 4 powyżej, Strony zobowiązane są do przystąpienia do ustaleń w sprawie wysokości obniżenia wynagrodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem charakteru i zakresu niezgodności, usterki lub wady. Strony dla ustalenia wysokości obniżenia wynagrodzenia zastosują w pierwszej kolejności dane wynikające z Umowy, a w przypadku braku wystarczających danych - obiektywne mierniki wartości materiałów i nakładów rzeczowych robót budowlanych stosowanych dla rynku lokalnego, publikowane np. w Katalogach Nakładów Roboczych i aktualne stawki nakładów rzeczowych, stawki cen: robocizny, materiałów i sprzętu na podstawie np. Sekocenbud.

- Po ustaleniu przez Strony wysokości obniżonego wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 lub 6 powyżej, Strony podpiszą Protokół Odbioru, w którym Zamawiający wskaże zakres niezgodności, usterek lub wad, jak też zostanie wskazana kwota obniżonego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności odbioru niezgodności wykonanych przez Wykonawcę prac z Umową.

- Po upływie ustalonego w Umowie terminu gwarancji nastąpi odbiór ostateczny (pogwarancyjny) mający na celu ustalenie stanu Przedmiotu Umowy i usunięcie wad, które ujawniły się w okresie gwarancji.

- Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru pogwarancyjnego, ustalenia którego będą dla Stron wiążące.

- Po stwierdzeniu wad w protokole Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. Brak usunięcia usterek przez Wykonawcę w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Nieusprawiedliwiona nieobecność Wykonawcy podczas odbioru robót (częściowego lub końcowego) nie stanowi przeszkody do jego dokonania, przy czym ustalenia dokonane przez Zamawiającego będą dla Stron wiążące.

- Odbiór końcowy robót budowlanych odbędzie się z przedstawicielem Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków.

§ 10.

(Procedury usuwania wad i usterek dokumentacji powykonawczej)

- Zamawiający, w terminie do 14 dni roboczych, dokona weryfikacji dokumentacji powykonawczej licząc od dnia protokolarnego ich przekazania.

- Jeżeli w trakcie weryfikacji zostaną ujawnione istotne wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji powykonawczej, względnie ich części, Zamawiający może w kolejności:

  - zażądać poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji powykonawczej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa ust. 1, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - żądać obniżenia Wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą utraconej wartości użytkowej dokumentacji powykonawczej (w razie stwierdzenia wad, których usunięcie nie jest możliwe),

  - zlecić poprawienie lub uzupełnienie dokumentacji powykonawczej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie udokumentowane koszty i wydatki poniesione w związku z usunięciem wady w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania faktury lub żądania zapłaty od Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub w żądaniu.

- Czas, w którym Wykonawca dokonuje poprawek, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie powoduje wydłużenia terminów wykonania Umowy, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Termin „dzień roboczy” oznacza każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 11.

(Gwarancja i rękojmia)

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ( …. ) lat(a) gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy, liczonej od daty dokonania końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres (……) lat, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych na podstawie Dokumentacji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po upływie okresu określonego odpowiednio w ust. 1 i 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wykonawca podpisując protokół końcowego odbioru Przedmiotu Umowy zobowiązany jest wręczyć Zamawiającemu dokument Gwarancji Jakości na wykonany Przedmiot Umowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do dokonania cesji uprawnień gwarancyjnych lub z rękojmi na rzecz innego podmiotu.

- W ramach gwarancji Wykonawca podejmuje się naprawy lub wymiany elementów składowych przedmiotu Umowy niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i użytkowania obiektu objętego Zadaniem.

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt zgłoszonych przez Zamawiającego wad Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych w ciągu 24 godzin, liczonych od dnia zgłoszenia.

- Jeśli usunięcie wady w terminach wskazanych w ust. 7 ze względów technicznych nie jest możliwe, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości technicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane, jako nieuprawniona odmowa usunięcia wady.

- Jeśli Wykonawca nie usunie wady w terminie lub podjęte przez Wykonawcę działania nie gwarantują usunięcia wady w terminach wskazanych w ust. 7 i/lub ust. 8, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie udokumentowane koszty i wydatki poniesione w związku z usunięciem wady w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania faktury lub żądania zapłaty od Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub w żądaniu.

- Na okoliczność usunięcia wad przez Wykonawcę spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. Postanowienia § 9 ust. 10 umowy stosuje się odpowiednio.

- Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi są tożsame jak opisane w ust. 6-11.

§ 12.

(Ubezpieczenie)

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu kopię poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności objętej Przedmiotem Umowy na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). Kopia polisy stanowi Załącznik Nr 8 do Umowy.

- Jeżeli termin ważności polisy, o której mowa w ust. 1, upływa przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy, określonym w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się odnowić polisę na czas realizacji Przedmiotu Umowy i dostarczyć kopię nowej/odnowionej polisy Zamawiającemu najpóźniej w dniu wygaśnięcia polisy dotychczasowej.

- Nieodnowienie polisy lub niedostarczenie Zamawiającemu kopii polisy w terminie wskazanym w ust. 2, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 ust. 1 pkt. 1) i 6) Umowy.

- Wykonawca odpowiada zarówno względem Zamawiającego, jak i osób trzecich, za wszelkie wyrządzone szkody w związku z realizacją Umowy.

§ 13.

(Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % Wynagrodzenia, określonego w § 7 tj. w wysokości ....................................... złotych (słownie złotych: ………………………………………… )

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy i w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony wyłączają możliwość dokonania potrącenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy jak również pomniejszone o kwotę ewentualnych kar potrąconych przez Zamawiającego.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 powyżej. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego Zadania.

- Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady nie może przekraczać 10% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 8 powyżej, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. Postanowienie ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 14.

(Ochrona autorskich praw majątkowych)

- Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej będzie posiadał wobec niej wyłączne autorskie prawa majątkowe,, jako do utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej wraz z wyłącznym prawem udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w zakresie wszelkiego rodzaju opracowań/ modyfikacji dokumentacji powykonawczej (lub jej części), w szczególności modyfikacji polegającej na skracaniu, dowolnym przerabianiu, przemontowaniu, fragmentaryzacji, łączeniu z innymi utworami wszelkiego rodzaju, a Zamawiający nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich wraz z prawem własności egzemplarzy dokumentacji powykonawczej (lub jej części) wydanych w formie papierowej i elektronicznej.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2, uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dokumentacją powykonawczą (lub jej częścią) na następujących polach eksploatacji:

  - utrwalenie i zwielokrotnienie całości lub części (fragmentów) dokumentacji powykonawczej w dowolnej liczbie przy pomocy dowolnych technik, w tym drukowania, reprografii, zapisu magnetycznego, nagrań magnetofonowych, technik cyfrowych na dowolnych nośnikach w szczególności płytach CD, DVD, USB, a także rozpowszechnianie tak utrwalonych egzemplarzy dokumentacji powykonawczej;

  - wprowadzanie dokumentacji powykonawczej lub jej fragmentów do pamięci dowolnej liczby komputerów;

  - publikacja w sieci Internet – na stronie www Zamawiającego, kontach prowadzonych na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn i inne) oraz na tych samych polach eksploatacji członków Zarządu Zamawiającego,

  - publiczne odtwarzanie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym podczas organizowanych przez Zamawiającego spotkań, imprez, innych konferencji,

  - dokonywanie skrótów tłumaczeń całości lub części (fragmentów) Dokumentacji/dokumentacji powykonawczej i jej utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie skrótów lub tłumaczeń, jak też ich udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym w zgodnie z pkt 1 i 2 powyżej;

  - modyfikowanie całości dokumentacji powykonawczej oraz jego pojedynczych fragmentów, przez co Strony rozumieją m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji, i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie, i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym zgodnie z punktami 1 i 2 powyżej;

  - łączenie dokumentacji powykonawczej lub jej fragmentów z innymi utworami, także takimi, które nie powstały w wyniku działań Wykonawcy i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym zgodnie z punktami 1 i 2 powyżej;

  - odtwarzanie dokumentacji powykonawczej lub jej fragmentów oraz skrótów lub tłumaczeń, o których mowa w pkt. 4 bądź modyfikacji lub łączeń, o których mowa w punkcie 5 i 6;

  - udostępnianie dokumentacji powykonawczej pracownikom Zamawiającego lub podmiotom współpracującym z Zamawiającym, jak też osobom trzecim,

  - dokonywanie opracowań, nieistotnych zmian, adaptacji, przeróbek w dokumentacji powykonawczej powstałych w ramach realizacji Umowy z wykonawcą prac budowlanych oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną dokumentacją powykonawczą z zastrzeżeniem zdania drugiego. Dokonywanie istotnych zmian, adaptacji, przeróbek w dokumentacji powykonawczej za zgodą Wykonawcy, zaś w przypadku jej braku - bez zgody Wykonawcy w sytuacji, gdy zmiany są niezbędne i uzasadnione względami prawnymi, bezpieczeństwa lub ważnego interesu społecznego, zaś Wykonawca nie wyraża zgody bez istnienia ważnej przyczyny;

  - wykorzystywanie dokumentacji powykonawczej lub dokumentacji zmienionych zgodnie z pkt 10 powyżej do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji,

  - wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji powykonawczej, stworzonych przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na polach eksploatacji, o których mowa w punktach 1-11 powyżej.

- W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony wyraźnie podkreślają, iż przeniesienie praw zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład dokumentacji powykonawczej, jak i jej poszczególnych części składowych, które w związku z powyższym Zamawiający będzie mógł wykorzystywać także w innych utworach tworzonych przez Zamawiającego lub zlecanych przez niego do stworzenia innym podmiotom.

- Przeniesienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, liczby egzemplarzy.

- Wykonawca oświadcza, iż nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych do utworu, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych względem Zamawiającego i innych osób, na które przeniesione zostaną prawa majątkowe do utworu, będącego Przedmiotem Umowy, co nie dotyczy sprawowania przez Wykonawcę nadzoru autorskiego.

- Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwaloną dokumentację powykonawczą jedynie do celów własnej dokumentacji i prezentacji własnych dokonań.

- W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji powykonawczej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami dokumentacji powykonawczej objętej przedmiotem Umowy, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie (na polach eksploatacji) określonym w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać ww. oświadczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy.

- Zamawiający ma prawo wykorzystywania dokumentacji powykonawczej w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, w szczególności poprzez włączenie dokumentacji powykonawczej lub jej części do specyfikacji istotnych warunków umowy oraz udostępnienia dokumentacji powykonawczej lub jej części wszystkim zainteresowanym wykonaniem przedmiotowej inwestycji.

§ 15.

(Kary umowne)

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

  - wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy, w przypadkach wskazanych w Umowie, w trybie natychmiastowym – w wysokości 15% Wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy,

  - odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie lub w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ustawowego prawa odstąpienia – w wysokości 15 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 7ust. 1 Umowy,

  - niedotrzymania, terminu, określonego w § 3 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,3 % kwoty brutto Wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia,

  - opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy końcowym odbiorze przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% kwoty brutto Wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym/rękojmi – w wysokości 0,2% kwoty brutto Wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - braku przedłożenia przez Wykonawcę ważnej polisy ubezpieczeniowej OC (wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej), o której mowa w § 12 ust. 1 Umowy, w terminach wskazanych w tym paragrafie – w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kumulowania kar umownych.

- Kary będą potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania. Jeżeli wysokość kar(y) umownych(ej) przekroczy wskazane wartości, Wykonawca pozostałą różnicę zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty wezwania.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminu realizacji Umowy, kara umowna będzie liczona od nowego terminu.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 16.

(Odstąpienie od Umowy):

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:

- wyjdzie na jaw, że Wykonawca lub osoby, które wykonują Umowę na jego rzecz nie posiadają uprawnień do dokonywania danych czynności lub złożone przez Wykonawcę oświadczenie w § 1 ust. 4 okaże się nieprawdziwe;

- nastąpi likwidacja lub zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

- pomimo uprzedniego, co najmniej jednokrotnego pisemnego złożenia zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z Umową, w tym decyzją Konserwatora z dnia 3 października 2023 r., decyzją Konserwatora z dnia 21 października 2025 r. lub decyzją Konserwatora z dnia 21 października 2025 r. lub uporczywie lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;

- nastąpi zajęcie mienia Wykonawcy i w ten sposób realizacja Umowy przez Wykonawcę będzie niemożliwa lub znacznie utrudniona.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu sytuacji uprawniającej do odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 17.

(Zmiany Umowy)

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust. 3 Umowy, w przypadku:

  - konieczności zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia funkcji określonych w § 6 nowymi osobami; warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby wymienionej w umowie,

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia.

- Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,  formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 18.

(Postanowienia końcowe)

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

- Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności, wynikających z tytułu realizacji Umowy. Dokonanie cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego jest bezskuteczne wobec Zamawiającego.

- Wszelka korespondencja wysłana na adres każdej ze Stron wskazany na wstępie Umowy uznana będzie za skutecznie doręczoną, chyba że Strona, która zmieni adres, powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

- Integralną część Umowy stanowią Załączniki:

1) Załącznik Nr 1 - odpis aktualny z KRS Zamawiającego,

2) Załącznik Nr 2 - odpis aktualny z KRS Wykonawcy,

3) Załącznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy

4) Załącznik Nr 4 - Specyfikacja Warunków Zamówienia

5) Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące RODO

6) Załącznik Nr 6 - Oświadczenie podwykonawcy

7) Załącznik Nr 7 - Gwarancja Jakości

8) Załącznik Nr 8 - Kopia polisy OC Wykonawcy

9) Załącznik Nr 9 – Projekt Architektoniczno-Budowlany

10) Załącznik Nr 10 – Plan Sytuacyjny

11) Załącznik Nr 11 – Przedmiar Robót

12) Załącznik Nr 12 – Widoki aksonometryczne obiektu

13) Załącznik Nr 13 – Rzut przyziemia_przemurowania

14) Załącznik Nr 14 – Rzut dachu_inwentaryzacja

15) Załącznik Nr 15 – Rzut dachu_projekt

16) Załącznik Nr 16 – Rzut wieźby dachowej_inwentaryzacja

17) Załącznik Nr 17 – Przekrój stan projektowany i zachowany

18) Załącznik Nr 18 – Ściana szczytowa północno-wschodnia_projekt rekonstrukcji

19) Załącznik Nr 19 – Ściana szczytowa północno-wschodnia_stan zachowany

20) Załącznik Nr 20 – Nakaz Konserwatorski nr 1655/2023

21) Załącznik Nr 21 – Decyzja MKiDN z 03.10.2025 r.

22) Załącznik Nr 22 – Wiążące uwagi do Projektu Architektoniczno-Budowlanego

23) Załącznik Nr 23 – Decyzja nr 1957/2025 - Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA

………………………………                                                       ………………………………

Załącznik Nr 1 do Umowy

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Zamawiającego

Załącznik Nr 2 do Umowy

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS/CEiDG Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do Umowy

Oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do Umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik Nr 5 do Umowy

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych 
w SSEMP S.A w Kamiennej Górze

SSEMP S.A Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. 58-400 Kamienna Góra (SSEMP S.A.) reprezentowana przez Prezesa Zarządu NIP:614-14-72-974 REGON: 230820274 z siedzibą ul. Papieża Jana Pawła II 11 A, tel.: 75 645 20 30, e-mail: strefa@ssemp.pl  adres strony podmiotowej www: ssemp.pl

- W SSEMP S.A został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą poczty e-mail:  iod@protectdata.com.pl  lub tel.: 693337954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1

- Pani/Pana dane osobowe w zależności od relacji łączących Panią/Pana z Administratorem, mogą być przetwarzane w celach poodejmowanych działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i jej otoczenia, tworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, w zakresie:

- działań niezbędnych do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO)

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizowanymi zadaniami wynikającymi w szczególności z;

- ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2024 poz. 96 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1162 z póź. zm.),

- rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1698).

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz.U. 2021 poz. 2422).

- ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym interesem będzie min. realizowanie:

- realizacji kontroli wewnętrznej, obsługi zgłoszonej skargi, reklamacji, wniosku bądź pochwały, wprowadzanie danych do bazy adresowej, by zapewnić możliwość sprawnej komunikacji, ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, nawiązania kontaktów biznesowych, związanych z udziałem w postępowaniu ofertowym, wysyłki materiałów marketingowo – informacyjnych;

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) min:

- prowadzenia rekrutacji – wyłonienia spośród kandydatów do pracy osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania Administratora wobec przyszłego pracownika,

- udostępnienia usług drogą elektroniczną, na podstawie zgody wyrażonej poprzez akceptację regulaminu serwisu w formularzu rejestracyjnym.

- Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

- podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy/realizacji zlecenia, a po ich zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z ich realizacją oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej. Dokumentacja z danymi osobowymi, w szczególności dotycząca kwestii technicznych, będzie również przetwarzana do celów archiwalnych realizowanych w interesie publicznym i przechowywana w archiwum przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).

- Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do treści swoich danych, przy czym;

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane w sposób pośredni (z innych źródeł) w pewnych okolicznościach będzie ograniczone tj. w sytuacjach, gdy żądanie dostępu do Pani/Pana danych mogłoby wpłynąć na prawa i wolności osób od których dane pozyskano, powyższe ograniczenie zostało wprowadzone ustawą wdrażającą RODO*,

- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, przy czym;

- przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą,

- żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit b, e RODO tj. dane są niezbędne;

- do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ust. 1 RODO;

- prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1. lit. a) RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- W przypadkach, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

- Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

* ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2019 poz. 730)

Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego załącznika.

Załącznik Nr 6 do umowy

Oświadczenie składane przez Podwykonawcę Wykonawcy

.......................... ,dnia ………………………….

--------------------------------------------

ul. ----------------------------------------

--------------------------------------------

Niniejszym w imieniu ……………………………………….. (dalej „Podwykonawca") oświadczamy, iż Podwykonawcy nie przysługują i nie będą przysługiwać w przyszłości jakiekolwiek roszczenia w stosunku do (dalej „Wykonawca") z tytułu umowy zawartej między Wykonawcą Podwykonawcą w dniu …………………… umowy [***] (dalej „Umowa”), za wyjątkiem zwrotu kaucji zatrzymanej na okres rękojmi gwarancji, 
w kwocie …………………………………………….

W przypadku, nieprawdziwości powyższego oświadczenia Podwykonawca zwalnia Specjalną Strefę Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. z długu ciążącego na SSEMP S.A. jako inwestorze w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy względem Podwykonawcy wynikające z ww. Umowy.

………………………………………

Załącznik Nr 7 do Umowy

[pieczęć firmowa Wykonawcy]

Kamienna Góra, dnia …………. 20…. r.

GWARANCJA JAKOŚCI

na wykonane przez Wykonawcę zadanie inwestycyjne

pn. „Rekonstrukcja więźby dachowej w historycznej formie wraz z analogicznym do historycznego systemem odprowadzania wody z dachu budynku parowozowni wachlarzowej położonej w zespole Dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Lubaniu”.

- Wykonawca oświadcza, że wykonał ww. zadanie inwestycyjne zgodnie z umową nr ………………… z dnia ……………….. 2026 r., zwaną dalej „Umową" dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A., zwaną dalej „Zamawiającym".

- Niniejsza gwarancja obejmuje całość Przedmiotu umowy o nr……………. zawartej w dniu …………………….., wykonanego przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszym dokumentem gwarancyjnym przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, Umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami technicznobudowlanymi.

- Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu …………  letniej gwarancji na wszystkie roboty projektowe i budowlane objęte Umową, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tj. od dnia …………….. do dnia …………….. 202… r. i w tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zobowiązania w zakresie, o którym mowa w treści § 11 Umowy (jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji, należy je wymienić w załączniku do niniejszego dokumentu gwarancyjnego).

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… letniej gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tj. od dnia …………….. do dnia ………….. 202… r., dotyczącej również zamontowanych podczas budowy urządzeń i wyposażenia Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną wykonanych robót.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest cło nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, w terminach określonych w treści § 11 Umowy. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji względnie jego części nie mógł korzystać.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych. Prawa wynikające z niniejszego dokumentu gwarancyjnego mogą być przedmiotem cesji uprawnień gwarancyjnych na rzecz innego podmiotu.

………………………………………..

(miejsce i data)

Warunki gwarancji podpisali:

W imieniu Wykonawcy:

podpis/y …………………………………………………………………

(*podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych, do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z KRS na dzień wydania Zamawiającemu niniejszej gwarancji jakości )

w imieniu Zamawiającego jako przyjmującego gwarancję jakości, o treści określonej w niniejszym dokumencie:

podpis/y…………………………………………………………………

Załącznik Nr 8 do Umowy

Kopia polisa OC Wykonawcy

Załącznik nr 9 do Umowy

Projekt Architektoniczno-Budowlany

Załącznik Nr 10 do Umowy

Plan Sytuacyjny

Załącznik Nr 11 do Umowy

Przedmiar Robót

Załącznik Nr 12 do Umowy

Widoki aksonometryczne obiektu

Załącznik Nr 13 do Umowy

Rzut przyziemia_przemurowania

Załącznik Nr 14 do Umowy

Rzut dachu_inwentaryzacja

Załącznik Nr 15 do Umowy

Rzut dachu_projekt

Załącznik Nr 16 do Umowy

Rzut wieźby dachowej_inwentaryzacja

Załącznik Nr 17 do Umowy

Przekrój stan projektowany i zachowany

Załącznik Nr 18 do Umowy

Ściana szczytowa północno-wschodnia_projekt rekonstrukcji

Załącznik Nr 19 do Umowy

Ściana szczytowa północno-wschodnia_stan zachowany

Załącznik Nr 20 do Umowy

Nakaz Konserwatorski nr 1655/2023

Załącznik Nr 21 do Umowy

Decyzja MKiDN z 03.10.2025 r.

Załącznik Nr 22 do Umowy

Wiążące uwagi do Projektu Architektoniczno-Budowlanego

Załącznik Nr 23 do Umowy

Decyzja nr 1957/2025 - Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku